Kravspecifikation

| Navn | Hilde Jepsen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opgave | Blackjack Spil |  |  |  |
| Krav/prioriteter: Her kan du oplyse de vigtigste elementer i dit software | Funktionelle krav: - Stack e.l. til at holde styr på bunken af kort - Funktion til at blande kort i bunken - Funktion til at trække kort fra bunken til enten spiller eller dealer - Metode til at holde styr på kortpoint - Vind- og tabsbetingelser (spiller blackjack, spiller bust, dealer bust, højeste score, etc.) - Tur-logik (spillers/spilleres tur(e), dealers tur) - Unit test Ikke-funktionelle krav: - Grafisk grænseflade - Spil med flere spillere lokalt - Mulighed for at indtaste navn(e) på spiller(e) - Pointsystem til at satse med - Variationer man kan vælge imellem - Skal være robust, stabilt, effektivt og brugervenligt - Skal følge SOLID-principperne for god kodearkitektur |  |  |  |
| Kodesprog | Python |  |  |  |
| Evt. frameworks |  |  |  |  |
| Estimeret tid | 17 timer (3,5 dag) |  |  |  |
| Featurelist Her kan du tilføje hvilket features som skal kodes til dit software | Kortstak - Holder styr på kort i bunken - Man kan se hvilke kort man har på hånden - Man trækker ikke det samme kort flere gange (medmindre der er flere decks i bunken) Dealer at spille imod - System til at holde styr på om man vinder eller taber - AI-dealer at spille imod - System til at skifte mellem spillers og dealers tur |  |  |  |
| Work breakdown Her kan du bryde dit software ned i arbejdsopgaver og estimere tiden det vil tage at bygge hvert et element | Arbejdsopgave | Start dato | Forventet slutdato | Tidsforbrug |
|  | Udarbejdelse og godkendelse af kravspecifikation, inkl. læse og forstå spilleregler til Blackjack | 9/2/26 | 9/2/26 | 2 timer |
|  | Implementering af kortsystem -Index til alle kort man kan trække -Funktion til at trække kort fra bunken -Vis hvilke kort der er trukket -Funktion til at blande bunken | 9/2/26 | 9/2/26 | 3 timer |
|  | Pointsystem -Udregn hvor mange point man har på hånden, inkl. håndtering af es’er -Vis spiller hvor mange point de har på hånden | 11/2/26 | 11/2/26 | 2 timer |
|  | Dealer AI -Skal trække kort indtil den har minimum 17 point | 11/2/26 | 11/2/26 | 1 time |
|  | Tursystem, inkl. initialisering -Spiller og dealer trækker kort -Kun ét af dealers kort bliver vist til spiller -Spiller kan hit eller stand | 11/2/26 | 11/2/26 | 2 timer |
|  | Vind- og tabsbetingelser -Spiller bust, spiller opnår blackjack, dealer bust, etc. -Informere spiller om resultat, inkl. mulighed for at genstarte | 12/2/26 | 12/2/26 | 1 time |
|  | Implementering af unit tests | 12/2/26 | 12/2/26 | 4 timer |
|  | Sidste bugfixing inden præsentation | 13/2/26 | 13/2/26 | 2 timer |